МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Донской государственный технический университет

Авиационно-технологический колледж (АТК ДГТУ)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

SpaceBridge (или ваше название проекта)

Образовательная космическая платформа для студентов Гондураса

Ростов-на-Дону, 2026

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

| Название проекта | SpaceBridge (или ваше название) |
| --- | --- |
| Тип продукта | Веб-платформа (Сайт / SPA) |
| Назначение | Информирование о космических образовательных проектах, привлечение донатов и создание прозрачной экосистемы для развития космической отрасли в Гондурасе. |
| Период разработки | 16–20 июня 2026 г. |
| Репозиторий | https://github.com/artcomXX/5command |
| Организация | АТК ДГТУ / Команда 5command |

### 2. УЧАСТНИКИ И РОЛИ

| № | ФИО | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саркисян Т.А. | Менеджер | Планирование, координация, распределение задач, ведение отчетности, управление рисками |
| 2 | Рябцев А.Е. | Разработчик 1 | Backend, реализация логики, серверная часть, базы данных |
| 3 | Соколов В.Е. | Разработчик 2 | Frontend, HTML/CSS/JS, верстка, адаптивность, взаимодействие с API |
| 4 | Дедков Т.А. | Дизайнер | UI/UX дизайн, разработка макетов, создание визуальных концепций |
| 5 | Толченов П.В. | Дизайнер / Тестировщик | Дизайн интерфейсов, подготовка тест-кейсов, шаблонов баг-репортов, ручное тестирование |
| 6 | Савченко Д.Н. | Аналитик | Сбор требований, анализ конкурентов, описание бизнес-логики, подготовка FAQ и сценариев |

### 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1 Проблема

Проект направлен на решение комплекса проблем, связанных с запуском образовательного космического проекта в Гондурасе. Ключевые вызовы включают:

- Риски репутации из-за возможной связи с коррупцией.

- Нестабильность краудфандинга как единственного источника финансирования.

- Отсутствие космического законодательства и политическая нестабильность в стране.

- Общественный скептицизм («космос vs бедность»).

- Непрозрачность финансов и нецелевое использование средств.

3.2 Решение

SpaceBridge — это веб-платформа, которая служит "мостом" между командой проекта, донатерами и общественностью. Основные функции:

- Прозрачность: публичная отчетность, блокчейн-учет расходов, независимый аудит.

- Информирование: PR-кампания, образовательные материалы, демонстрация социальной пользы проекта.

- Сбор средств: диверсификация донатов, привлечение спонсоров и грантов.

- Юридическая защита: регистрация в юрисдикции с развитым космическим правом, страхование ответственности.

3.3 Ценность

Платформа обеспечивает высокий уровень доверия со стороны стейкхолдеров, снижает репутационные, финансовые и юридические риски, а также способствует развитию космического образования в Гондурасе.

### 4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

| Слой | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML5 / CSS3 | Разметка и стили |
|  | Vanilla JavaScript | Логика SPA, взаимодействие с API (например, встраивание видео) |
|  | Figma | Создание макетов и прототипов |
| Backend | (Уточнить у разработчиков) | Предположительно, Java / Python / Node.js |
| База данных | (Уточнить) | Для хранения данных о пользователях, донатах и проектах |
| Инструменты | Git + GitHub | Контроль версий |
|  | Holst.so | Платформа для постановки задач и ведения проектов |
|  | REST API | Для интеграции со сторонними сервисами (видеохостинг и т.д.) |

### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗВЁРТЫВАНИЮ

(Инструкция отсутствует в первом файле. Заполняется по аналогии с IT Hub Space.)

- Клонировать репозиторий:
git clone https://github.com/artcomXX/5command.git

- Установить зависимости (команда зависит от стека технологий).

- Настроить переменные окружения для подключения к сервисам (API ключи).

- Запустить локальный сервер разработки.

- Открыть index.html в браузере или перейти по локальному адресу.

### 6. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

6.1 Публичные функции (для всех пользователей)

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Главная страница | Краткая информация о проекте, видео-презентация, встроенная с видеохостинга. |
| О проекте | Основная информация, миссия, образовательные цели и социальная польза. |
| Интерактивные блоки | Нажатие на изображение увеличивает его и отображает связанную информацию. |
| Медиа-галерея | Фото и видео материалы с фильтрацией. |
| Новости/События | Информация о текущих мероприятиях проекта. |
| Пожертвования | Форма для отправки донатов (ссылка на внешний сервис или встроенная форма). |
| Прозрачность | Публичная отчетность, план по борьбе с коррупционными рисками, информация о совете. |
| FAQ | Ответы на частые вопросы (в том числе о рисках и юридической стороне). |

6.2 Авторизованные функции

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| (Уточнить) | Возможность для донатеров отслеживать свои вклады. |
| (Уточнить) | Доступ к закрытым отчетам или вебинарам для инвесторов. |

### 7. АРХИТЕКТУРНАЯ СХЕМА

7.1 Паттерн

Приложение построено по аналогичной MVC-схеме:

- VIEW: HTML-страницы + JavaScript для динамики.

- CONTROLLER: Взаимодействие с пользователем через события (клики, отправка форм).

- MODEL: Данные, хранящиеся в структурах JS и передаваемые на сервер.

7.2 Поток данных

Пользователь (клик по картинке/кнопке) → JS обработчик → Fetch API (запрос к серверу/обработка локально) → Обновление DOM (показ модального окна с информацией, увеличение изображения).

7.3 Безопасность и прозрачность

В проекте особое внимание уделяется:

- Прозрачности данных: Публичный контроль расходов, независимый совет.

- Защите пользователей: Для сбора донатов используется проверенные платежные системы.

- Юридическая чистота: Проект регистрируется в юрисдикции с развитым космическим правом, что фиксируется на сайте.

7.4 Структура проекта (предполагаемая)

text

5command/

├── index.html          # Главная страница

├── css/

│   └── style.css       # Стили

├── js/

│   ├── main.js         # Основная логика (навигация, модалки)

│   ├── api.js          # Работа с внешними API (видео, платежи)

│   └── data.js         # Данные для галереи, FAQ и т.д.

├── images/             # Изображения

└── README.md

### 8. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

8.1 Начало работы

Откройте сайт в браузере. Авторизация для просмотра основного контента не требуется.

8.2 Навигация

| Раздел | Что здесь делать |
| --- | --- |
| Главная | Ознакомиться с видео-презентацией проекта. |
| О проекте | Узнать о целях, образовательной миссии и социальной пользе. |
| Галерея | Нажать на изображения для просмотра в увеличенном виде и получения подробной информации. |
| Пожертвовать | Перейти к форме для поддержки проекта. |
| FAQ | Найти ответы на часто задаваемые вопросы (в т.ч. о прозрачности и юридическом статусе). |
| Команда | Информация об участниках проекта (в футере). |

### 9. РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТЧИКА

9.1 Запуск в режиме разработки

Для локальной разработки достаточно открыть файл index.html в браузере (или использовать локальный сервер, например, Live Server для VS Code).

9.2 Структура кода

- CSS: Стили расположены в папке css. Рекомендуется использовать CSS-переменные для создания единой дизайн-системы.

- JavaScript:

  - main.js — отвечает за навигацию, работу модальных окон с изображениями.

  - api.js — обрабатывает запросы к внешним сервисам (видео, платежи).

  - data.js — содержит статические данные (например, для FAQ и карточек команды).

- HTML: Разметка страницы семантически разделена на блоки (header, main, footer).

9.3 Добавление нового контента (например, вопроса в FAQ)

- Откройте файл js/data.js (или соответствующую структуру).

- Найдите массив с объектами FAQ.

- Добавьте новый объект в формате { question: "Вопрос?", answer: "Ответ." }.

- Сохраните файл и обновите страницу. Контент подтянется автоматически.

9.4 Git-workflow

- Ветка разработки: dev.

- Все изменения коммитятся с осмысленными сообщениями (feat: добавлена форма пожертвований, fix: исправлено отображение видео).

- Основная ветка main — стабильная версия.